迭代评估报告

评估日期：2026 年 7 月 13 日

| 组号 | 第 6 组 | 项目名称 | GitHub仓库问答与Issue分析系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 界面原型迭代 | 实际起止日期 | 2026-07-06 至 2026-07-13 |
| 任务达成情况：（完成的任务和实现的需求等） 本轮围绕“界面是否覆盖核心场景、四个模块能否在同一仓库上下文中衔接”完成了可运行的Web原型。各模块均达到课堂演示所需的界面和基本流程，未把后续技术能力提前描述为已完成。 - GitHub数据接入：完成仓库地址输入、同步状态和基础Dashboard，可展示仓库信息、语言、README、目录文件、Issue、PR和提交记录，并形成统一仓库快照。 - AI仓库问答：完成嵌入式侧栏、消息列表、加载与错误状态、Markdown回答、工具调用摘要和引用展示，跑通基本的仓库工具调用与模型回答链路。 - 非AI项目解析：完成项目类型、主要目录、文件分类、依赖配置、入口候选和简化结构图，能够在同步样本不足时提示分析边界。 - Issue分析与监听：完成规则分类结果展示，包括类别、置信度、判断理由和建议操作，并实现Webhook接收新Issue事件的基本流程 - 团队交付：完成Vision、迭代计划、Use-Case模型、迭代评估报告和评审材料整理，四个模块围绕统一页面和数据模型完成集成展示。 |  |  |  |
| 质量情况：（执行了哪些评审和测试？评审和测试的结果如何？） 本轮质量检查以需求覆盖、界面可用性和基本可运行性为主。检查结果能够支持课堂演示，但仍属于界面原型质量，尚不能等同于生产环境验收。 - 需求与界面评审：按教师要求检查软件价值、核心场景和界面元素，并多轮修订Use-Case模型，避免把业务流程错误拆成大量include/extend关系。 - 数据接入检查：使用真实公开GitHub仓库验证同步、仓库概览和文件展示，确认基本数据流可用；同时发现大仓库固定数量采样可能造成目录覆盖不均。 - AI问答检查：检查提问、加载、错误、Markdown和引用等状态；后端测试覆盖问答路由和工具调用的基本行为，但真实模型效果仍受API配置和网络影响。 - 项目解析检查：针对项目类型、入口候选、样本提示等规则补充自动化测试，并使用真实仓库检查结构概览在桌面分辨率下的展示。 - Issue模块检查：自动化测试覆盖Webhook处理器和相关路由的基本事件处理；界面检查分类、置信度、理由和建议操作是否完整呈现。 - 综合结果：后端pytest共26项通过、3项跳过；前端oxlint、TypeScript检查和Vite生产构建通过。并发、持久化、向量检索和长期稳定性不在本轮主要验收范围内。 |  |  |  |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等） 开发过程中暴露的问题分布在四个模块。团队复盘后没有在一周内盲目扩张范围，而是优先保证界面原型闭环，并把需要跨模块协调的内容放入后续技术迭代。 - GitHub数据接入：大仓库目录树按固定数量截取时可能优先同步docs和.github；当前又以缓存快照为主，尚未完成数据库持久化、增量同步和源码内容读取。后续需改进采样和存储，而不是由下游模块自行重复抓取。 - AI仓库问答：基本工具调用已经跑通，但真实回答依赖模型API和网络；RAG、长期记忆和更稳定的引用检索尚未完成。本轮保留加载、错误和引用界面，不把模型演示成功当作稳定服务。 - 非AI项目解析：当前主要依据目录路径和文件类别进行目录级分析，前端与后端仍有部分重复规则；“依赖配置”和“源码数量”不代表真实模块调用关系。本轮改正文案并提示样本边界，统一接口留待后续。 - Issue分析与监听：目前以规则分类和Webhook基本事件处理为主，尚未完成重复Issue检索、AI自动回复、真实仓库长期监听和自动修复PR。后续需要增加人工确认、重复事件处理和安全校验。 - 团队协作：一度用完整系统标准要求界面原型，导致关注点分散。复盘后重新按教师评审问题组织演示、PPT和报告，减少跨成员返工。 |  |  |  |
| 经验和教训： 这次迭代的主要收获不是提前做完所有技术能力，而是通过原型发现真实需求、数据限制和模块接口问题，并明确下一轮工作的先后顺序。 - 数据接入模块不仅要返回数据，还应说明同步范围、是否截断和数据新鲜度；统一接口稳定后，AI、项目解析和Issue模块才能可靠复用。 - AI问答不能只追求“能回答”，还要保留仓库依据、失败提示和人工核对入口。下一步应优先建设可检索的源码知识库，再扩展长期记忆。 - 项目解析需要把目录级统计、依赖配置文件和真实模块关系区分清楚。后续应统一使用后端解析接口，再逐步读取依赖清单和源码引用。 - Issue自动化要分阶段推进：先做到分类可解释和维护者确认，再增加重复Issue检索、自动回复、FAQ和代码修复，避免原型阶段直接承诺全自动处理。 - 团队协作应先确认迭代类型、验收问题和接口边界，再分头实现；演示前还要共同检查真实数据、网络依赖和备用方案，不能只验证各自页面。 |  |  |  |